Originele Planning:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Week | Rick | Lisa | Zaki |
| 1 | Field Research Documenten | Field Research  Gitrepo en mappen structuur opzetten Documenten | Field Research Documenten |
| 2 | Front end startpagina, header | Start Api | Front-end categorien en menu pagina |
| 3 | Individuele itempage | Product api’s af | Verder Front end |
| 4 | Order review paginas | Order Apis | Payment pagina |

To do lijst laatste week

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rick | Zaki | Lisa |
| Onclick naar laatste categorie. | Fonts toevoegen | Opties toevoegen in database |
| Opties toevoegen in lay-out | Betaalpagina maken | Orders in de localstorage regelen |
| Huidige order pagina |  | Betaalpagina afmaken |
| Nederlands, Duits en Japanse vertalingen |  | Vertalingen systeem regelen. |
|  |  | Franse vertalingen |